**需要打√的地方**

1. 作业票 作业必备条件（第九项是高原作业打×）
2. 站班会记录表 三交、三查、安全综合控制措施（根据现场情况勾选当日需执行措施和落实情况）
3. 一般情况下，作业票和站班会记录表里的现场风险复测变化情况及补充控制措施的变化情况和控制措施没有的话就都写“无”

**时间的填写**

1. 遇到需要填写时间的地方都精确到分，即写成xxxx年xx月xx日xx时xx分xx秒
2. 作业票的开始时间早于第一张站班会施工开始时间
3. 作业票签发日期（第三页）需要在作业票（第一页）开始时间之前（一般填成开始时间前一天晚上）
4. 每天的完工时间和作业票结束时间要按时填写

**备注的填写**

1. 人员离场格式：xxxx年xx月xx日xx时xx分xx秒xxx、xxx因xxxx离场
2. 新增人员格式：xxxx年xx月xx日xx时xx分xx秒新增人员：xxx、xxx
3. 先在作业票上备注填写人员进出场，然后把作业票备注里的所有内容都誊到当天的站班会记录表的备注里
4. 如遇上午下雨，或者下午下雨，收工时间和开工时间需要根据实际情况调整，并在备注里注明
5. 施工班组一般填写成 中建国信工程建设有限公司土建班组
6. 风险等级一般填写成 二级风险
7. 站班会的作业部位及内容按作业票的作业内容誊写
8. 遇到需要写名字的地方需要手工签名